Beiratsprotokoll v. 07.04.22

Protokoll: Margrit

|  | Tork | x |  | Dagmar J. | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rudolf | x |  | Thomas | x |
|  | Peter | x |  |  |  |
|  | Doris K. | x |  | Als Gast: Anna |  |
|  | Fiete |  |  |  |  |
|  | Margrit | x |  |  |  |

| TOP | Thema | Zuständig | bis wann |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quartierskonzept Barbara managt weiterhin die Kommunikation. Der Antrag wurde beim Bürgermeister unterzeichnet und geht nun zur KFW. Rudolf schätzt, dass die KFW für die Bearbeitung ca. 6 Wochen brauchen wird. Unser Eigenanteil wird voraussichtlich bei 1400 € liegen. Nach den Sommerferien wird es intensiver werden. Dann gilt es Fragen zu klären, wie man die Erarbeitung des Quartierskonzept am besten machen könnte. | Rudolf, Barbara |  |
| 2 | Neues WEG-Gesetz und neue Teilungserklärung Es gab nun schon zwei Termine auf der Ebene der Gesamtgruppe der Wohnungseigentümer. Thomas hat auf dem 2. Termin die Dringlichkeit und Notwendigkeit dieser Änderung erläutert und anschließend eine konsolidierende Zusammenfassung gemacht. Wenn Jutta und Rudolf diesen Text gegengelesen haben, dann sendet uns Rudolf diese Zusammenfassung zu. Dieser Endfassung muss jetzt zugestimmt werden. Falls diese Zustimmung nicht erfolgen sollte, müssen wir mit der neuen gesetzlichen Teilungserklärung weiterleben, was sehr schwierig werden wird. Thomas hat mit unserem bisherigen Notar Dr. Frank Schramm gesprochen. Herr Schramm geht demnächst in Rente und gibt uns als Mandant / Wohnprojekt gerne ab. Thomas schlägt als Nachfolge einen Notar vor, der jetzt in seiner alten Kanzlei arbeitet: Dr. Jan Markus Schulte. Seine Mitarbeiterin, Frau Popp, hatte bereits für Thomas gearbeitet. Herr Dr. Schulte hat zunehmend Wohnprojekte als Mandanten. Die Beiratsmitglieder stimmen dieser Alternative zu. | Rudolf Thomas |  |
| 3 | Baumschnitt Hier hat alles gut geklappt. Es ist zu prüfen, ob wir die Grenze zu Henning Schütt mal vermessen lassen sollten, weil wir nicht sicher sind, welche Bäume uns oder der Familie Schütt gehören. Eine Vermessung löst aber auch wieder Kosten aus. Bei dem einen Baum am Gemüsegarten sind wir uns bspw. nicht sicher. Auch bei dem Baum, der den Schafsschuppen überragt, sind wir uns nicht sicher, aber der sollte beschnitten werden. Tork spricht zunächst Bauer Schütt darauf an, ob er das weiß, wem die Bäume gehören. | Rudolf Tork |  |
| 4 | Vordächer Rudolf schickt Doris K. das letzte Angebot der Fa. Vormelcher zu. Erfasst weiterhin den Bedarf an Vordächern, also bitte meldet einen solchen Bedarf bei ihr an. Durch die Vordächer sollen vor allem Haustüren geschützt werden, die stark der Witterung ausgesetzt sind und sich von daher schneller abnutzen. | Rudolf, Doris K. |  |
| 5 | Austausch der Wärme- und Wasserzähler: Der Austausch ist erfolgreich erfolgt. Zudem meldete der Monteur Rudolf zurück, dass er selten so problemlos arbeiten konnte, weil die Zugänge zu den Wohnungen gegeben waren. Vielen Dank an Peter und die anderen, die hier zuständig waren! | Rudolf, Peter |  |
| 6 | Lüftungen in den Wohnungen Im Ruheraum ist ein Lüfter mit Wärmerückgewinnung installiert worden, der also auch beim Energie sparen hilft. Nun kann jeder erfassen, wie die Geräuschbelastung ist. Man kann selber alle 4 Stufen einstellen. Bitte macht euch alle selber einen Eindruck, ob ihr diese neuen Lüfter vom Geräuschpegel her in euren Wohnungen ertragen könntet. | Rudolf |  |
| 8 | Wasserschaden in Haus 5 Morgen kommt jemand von der Fa. Klünder, um Bohrungen in Mickys Wohnung zu machen. Diese Bohrungen dienen der Klärung, ob die Holzverschalung unter den Fliesen von Schimmelpilz betroffen ist. Auch von unten aus dem Atelier könnte er bohren wollen, deshalb steht Peter bis 9:30 Uhr zur Verfügung. | Rudolf Peter |  |
| 9 | Dachrinnen-Reinigung und die Dachrinne am Gemeinschaftshaus Rudolf hat von der Fa. BundB ein Angebot bekommen, das vergleichbar teuer ist wie die bisherigen Kosten für eine Wartung durch die Fa. Buß waren. Aus diesem Grund stimmt der Beirat zu, dass nun die Firma BundB den Wartungsauftrag bekommt. |  |  |
| 10 | Stellplatz hinter dem Carport Rudolf hat das Angebot der Fa. Cardel (Anne) von 300 qm auf 80 qm reduziert und der Firma den Auftrag erteilt, für den Stellplatz hinter dem Carport einen festen Untergrund zu schaffen. Anne wird uns 2-3 Tage vorher Bescheid geben, damit wird den Parkplatz komplett von unseren Autos befreien und sie mit ihrem großen Gerät dort arbeiten können. | Rudolf |  |
| 11 | Kalkreduktion von unserem Leitungswasser Peter hatte die Info zum Thema der Kalkreduktion an uns alle per E-Mail herumgeschickt, Rudolf stellt diesen Punkt auf die TO der nächsten WEG-Versammlung zur Abstimmung. | Rudolf, Peter |  |
| 12 | Fensterdichtungen und -einstellung Die Fa. Altwittenbek kommt am 03.05.22 und geht mit Herrn Becker, Rudolf und Doris K. in die Wohnungen, die nun auf der Liste stehen. | Rudolf, Doris K. | 03.05.22 Ab 9.00 |
|  | Fenstersanierung Bei der Begehung für die Fensterdichtungen werden auch die Fenster aufgenommen, bei denen mit einer tatsächlichen Sanierung anfangen werden sollte. |  | 03.05.22 |
| 13 | Waschraum Tanja ist zur Zeit zuständig für den Waschraum und sie organisiert eine Gruppe, die den Sockel bauen wird. Es wird ein Sockel für alle Waschmaschinen gebaut werden. | Rudolf Tanja |  |
| 14 | Schimmelpilz in der Sauna Die Heizung in der Toilette sollte immer auf Stufe 3 stehen und die Tür zwischen Toilette und Eingangsbereich sollte immer geöffnet sein. Zusätzlich zu den Lüftern sollten noch die beiden Fenster nach jeder Nutzung der Sauna für eine Stunde geöffnet sein. | Rudolf, Klaus |  |
|  | Hautechnik Elektro Die Sanierung unserer Elektro-Haupt- und -Unterverteilungsanlage wird leider ca. 60.000 € kosten. Allerdings kann die Fa. Allmecke erst im nächsten Jahr die Reparatur machen, weil sie vollkommen ausgebucht ist. Aber diese Kosten könnten in ein paar Jahren überflüssig sein, falls wir dann ein anderes Energiekonzept haben sollten. Thomas warnt davor, diese Kosten einfach zu sparen, denn wenn es dort brennen sollte, dann wird der Schaden deutlich teurer ausfallen. Der Beirat beschließt aus Verantwortung gegenüber der Eigentümergemeinschaft im Technikraum unverzüglich Verkehrssicherheit herstellen zu lassen. Dazu soll erneut die Fa. Allmecke angefragt werden. Falls diese weiterhin nicht uns zeitlich vorziehen mag, soll eine andere Firma gesucht werden, die uns schneller Sicherheit verschafft. | Rudolf Jan Kruse |  |
|  | Glasfaseranschluss Rudolf hat das Thema weiter angeschoben. Wir haben ungefähr schon 13 vorhandene Leitungen für bestimmte Wohneinheiten auf dem Hof vormontiert, weil die EigentümerInnen damals schon so weitsichtig gewesen waren. Diese Einheiten brauchen nur noch einen Switch zur neuen Außenleitung, die nun gelegt werden wird. Vielleicht können andere Wohneinheiten, die diese Vorinstallation noch nicht haben, sich beim Nachbarn mit einer Vorinstallation mit Beteiligung an den Kosten per W-lan „anhängen“. Wer aber nun völlig unabhängig einen eigenen Glasfaseranschluss haben will, kann nun diese Daten bei TNG nutzen: Unsere Vorgangsnummer: 468073, unsere Kundennummer: 38447, unser: Tarif „flott 500“. | Rudolf |  |
|  | Grundsteuerneuveranlagung Diese Neuveranlagung kann nur zwischen dem 01.07. bis 30.10.22 geschehen. Rudolf würde diesen schriftlichen von außen uns aufoktroyierten Kraftakt für uns alle machen. Der Beirat beschließt, dass Rudolf dafür eine Extra-Vergütung von 500€ bekommen wird. |  |  |
|  | Sondernutzungsfläche Es entstehen immer wieder Konflikte, wenn zwei unterschiedliche Parteien übereinander leben. Aus diesem Grund ist Anna heute in die Sitzung gekommen. Sie möchte klären lassen, was sie als Eigentümerin, die oben wohnt, an Sondernutzungsfläche nutzen darf. Der Beirat schlägt vor, dass sich alle Leute von Haus 1 treffen und klären, wer wo etwas nutzen darf. |  |  |
|  | Kommunikation zwischen dem Wohnverein und Beirat Tork achtet als Beiratsvorsitzender darauf, dass immer jemand auf den Wohnvereinssitzungen den Bericht aus dem Beirat geben kann. Wenn in einer Beiratssitzung ein Thema auftaucht, dass auch einer WV-Sitzung zu klären ist, schreibt Margrit den WV-Vorstand dazu per E-Mail an und lässt das Thema auf die TO setzen. Sollte umgekehrt der WV ein Thema für den Beirat haben, dann sollte jemand aus dem WV-Vorstand in die nächste Beiratssitzung kommen. | Tork Margrit |  |
|  | Nächster Sitzungstermin: 19.05.22, 20.00 Uhr |  |  |